В Прокуратуру по северо-западному

федеральному округу

190000, Санкт-Петербург, Английская наб., д.16

В развитие обращения                                                                     Прокурору Санкт-Петербурга

От 15.03.2007                                                                                                                                    Зайцеву С.П.

Заместителю Прокурора Санкт-Петербурга

Кикотю А.В.

190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 2/9

Прокурору Выборгского района

Санкт-Петербурга

194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 14/3

от жителей Выборгского района

07 апреля 2007 года в телепередаче «Диалог с городом» Губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко В.И.  в ответ на обращение жителя блокадного Ленинграда Метеничева А.И. сообщила, что «Правительство (Санкт-Петербурга) решение приняло. Строительство (торгового комплекса) на площади Мужества отменено.  Мы об этом проинформировали граждан» (Приложение 1).

Валентина Ивановна абсолютно права, сказав, что инвестор избегает общественных слушаний, и в этом корень проблем. Общественные слушания были проведены формально 04.03.2004 г., о них знало очень мало жителей, и, тем не менее, как оказалось, присутствующие на обсуждении были категорически против строительства ТК, о чем есть диктофонная запись. Мы не знаем, что написано в Протоколе общественных слушаний,  нам его до сих пор не предоставили.

Как только народу стало реально известно о планах, построить ресторан и торговый комплекс на площади Мужества, было собрано 2000 подписей (на тот момент) под обращением к Губернатору от 7.04.2005 против коммерческой застройки площади Мужества.

В настоящее время собрано уже более 4500 подписей, в которых  указаны ФИО, адрес проживания, социальный статус (многие указывают и телефон).

Подавляющее большинство подписантов проживают в домах на площади и в кварталах вокруг площади Мужества. Более трети – ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Мы напоминаем об этом, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что протестуют именно жители района, в первую очередь, конечно ветераны и блокадники, но, что отрадно, и молодежь судьба площади Мужества не оставляет равнодушной.

Закладные камни на месте будущих мемориальных сооружений, памятника детям блокадного Ленинграда и восстановленной Преображенской часовни, были установлены жителями и открыты в торжественной обстановке  9 мая 2005 года в день 60-летия Великой Победы.  Мы хотим приступить к созидательной работе по претворению этих замыслов в жизнь.

В ответ на наше обращение от 15.03.2007 Прокуратура Выборгского района затребовала и передала нам полученные документы по строительству торгового комплекса на пл. Мужества.

Получив только часть необходимых для исследования  документов, мы уже сейчас можем утверждать, что налицо ряд нарушений. А именно:

Постановление  №1894 от 30.11.2004 о строительстве ТК вступило в силу через 10 дней после опубликования, то есть 8 февраля 2005 года - дата начала инвестиционного проекта (Приложение 2).

В соответствии с графиком осуществления инвестиционного проекта, на I этап - разработку, согласование, утверждение в установленном порядке проектной документации отводилось не более 11 месяцев. Окончание I этапа – 07.12.2005.

II этап – производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Окончание II этапа - получение Разрешения на ввод ТК в эксплуатацию в срок не более 23 месяцев от начала инвестиционного проекта, то есть до 07.01.2007 г.

На дату окончания действия Постановления №1894 - 07.01.2007 г.  инвестор не только не завершил строительство, не был закончен даже I этап - разработки, согласования и утверждение проектной документации.

Например, Заключение управления государственной вневедомственной экспертизы СГСНЭ Санкт-Петербурга  было утверждено только 19.01.2007г. (Приложение3).

Тем не менее, Председатель комитета по строительству Филимонов Р.Е. издает  Приказ    № 25  от 09.02.2007  о продлении сроков окончания строительства ТК до 07.07.2007 г. (Приложение 4).

В Приказе указано, что он принят в соответствии с Положением о порядке принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 № 1592 в ред. от 22.08.2006 N 966.

Однако, в соответствии с пунктом 6-1.2.2 Положения,  Комитет по строительству  вправе принять решение  о подготовке проекта решения о продлении сроков строительства (реконструкции) объекта недвижимости в порядке, указанном в пункте  6-1.3 настоящего Положения, в том случае, если объем выполненных строительных работ по объекту недвижимости согласно аналитической справке составляет более        10 процентов.

Аналитическая справка составляется за месяц до окончания строительства по Постановлению ( пункт 6-1.1 Положения), то есть на дату  07.12.2006 г.

Никаких строительных работ до 13 марта 2007 г. (когда началась установка забора)       НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ, объем выполненных строительных работ на дату 07.12.2006 г.  -   0,0   процентов.

Таким образом, продление сроков окончания строительства ТК -  НЕЗАКОННО.

Незаконно, следовательно, и Разрешение на строительство № 78-13085.2с-2006, выданное СГСНЭ от 12.02. 2007г., действующее до 07.07.2007, и продление ГАТИ действия ордера на установку временного ограждения до 07.07.2007.

Одновременно, в соответствии с пунктом 6-1.2.2.1. Положения, Комитет по строительству вправе принять решение «О подготовке проекта правового акта о признании утратившим силу правового акта исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции, если объем выполненных строительных работ по объекту недвижимости согласно аналитической справке составляет менее 10 процентов».

Мы полагаем, что по одной этой причине Инвестор НЕ СМОЖЕТ оспорить в судебном порядке Постановление Правительства о признании утратившим силу Постановления №1894 от 30.11.2004 г.

Что касается угрозы инвестора подать в суд на «мешавших» строительству, то жители стали препятствовать строительству только после Заявления Вице-Губернатора Вахмистрова А.И. представителям ОО «Площадь Мужества» на личном приеме 20 .03.2007г. о том,  что Правительство Санкт-Петербурга не будет продлевать действие Постановления №1894 от 30.11.2004, и стройка  ТК на площади Мужества отменена.

Вице-Губернатор публично подтвердил свои слова, выступив 26.03.2007 г. в ТВ передаче на канале НТВ.

Принятие    Приказа №25 о продлении сроков строительства ТК на площади Мужества в нарушение требований Постановления Правительства  Санкт-Петербурга от 21.09.2004 № 1592 в ред. Постановления от 22.08.2006 N 966 повлекло за собой материальный и моральный ущерб для сотен жителей Выборгского района, пытавшихся воспрепятствовать незаконному строительству, и моральный ущерб для тысяч Петербуржцев. Здоровью нескольких жителей нанесен серьезный ущерб.

Просим принять меры по скорейшей отмене Приказа Комитета по строительству№25 от 09.02.2007, принятию Постановления Правительства Санкт-Петербурга о признании утратившим силу Постановления №1894 от 30.11.2004 о строительстве ТК, наказанию виновных и недопущению впредь нарушения нормативных актов Правительства Санкт-Петербурга.

Просим Вас продолжить прокурорскую проверку действий ООО «Концепт –Груп», для чего со своей стороны запросить дополнительно к имеющейся  документации, следующие документы:

- протоколы общественных слушаний от 04.03.2004 г. и от 15.03.2004,

- градостроительный план участка застройки,

- утвержденный проект межевания квартала,

- временный градостроительный регламент,

- утвержденный проект строительства ТК с согласованиями всех необходимых инстанций.

12. 04.2007 г.

Приложения: 1 – Синхронная запись передачи «Диалог с городом» на 2 л.,

2 - Постановление №1894 от 30.11.2004 на 2 л.,

3 -  Заключение государственной экспертизы на 1л.,

4 – Приказ №25 от 09.02.2007 на 1л.

От имени и по поручению более 4 тысяч жителей  Выборгского района и

Общественного объединения «Площадь Мужества»

( Воронова К.А.)

( Белова В.П.)

( Попова  Л.К.)

( Роганков А.Б.)